RM.0012.12.6.1.2026

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Jaworze

nr ........... z dnia ....................................

PLAN PRACY

DORAŹNEJ KOMISJI DS. REWITALIZACJI ZAMKU PIASTOWSKIEGO 
W JAWORZE

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

na 2026 r.

| MIESIĄC | TEMATYKA POSIEDZENIA |
| --- | --- |
| 2026 r. | I Kwartał 2026 1. Przyjęcie rocznego planu pracy Komisji, podział ról i zadań pomiędzy członków Komisji oraz ustalenie harmonogramu wizji lokalnych. 2. Zapoznanie się z dostępną dokumentacją historyczną, techniczną, prawną oraz wytycznymi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącymi Zamku. II Kwartał 2026 1. Oględziny zewnętrzne obiektu (elewacje, mury oporowe, dach, otoczenie zamku). Wstępna inwentaryzacja fotograficzna i opisowa widocznych uszkodzeń konstrukcyjnych. 2. Skupienie się na badaniach terenowych i szczegółowych oględzinach wnętrz. 3. Szczegółowe oględziny dziedzińca, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń parteru. 4. Oględziny wyższych kondygnacji, poddasza, piwnic oraz elementów więźby dachowej (w miarę dostępności i bezpieczeństwa). 5. Podsumowanie inwentaryzacji. Posiedzenie Komisji mające na celu usystematyzowanie zebranego materiału zdjęciowego i opisowego. III Kwartał 2026 1. Opracowanie teoretycznej koncepcji rewitalizacji. 2. Przejście od diagnozy stanu obecnego do teoretycznych założeń i planowania przyszłości obiektu. 3. Opracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych. Dyskusja nad docelowym przeznaczeniem wyremontowanych przestrzeni (np. cele muzealne, kulturalne, turystyczne, komercyjne) w ujęciu teoretycznym, z zachowaniem historycznego charakteru. 4. Ewentualne spotkanie (lub korespondencja) z historykami, urbanistami, przedstawicielami służb konserwatorskich lub organizacjami pozarządowymi w celu skonsultowania wstępnych pomysłów Komisji. 5. Przekucie zebranych danych inwentaryzacyjnych i koncepcji teoretycznych w pierwsze projekty formalnych wniosków do zarządcy obiektu. Wyodrębnienie prac pilnych (zabezpieczających) oraz długoterminowych. IV Kwartał 2026 1. Finalizacja prac i przekazanie wniosków komisji zarządcy. 2. Zakończenie cyklu rocznego, formalizacja dokumentów i ich dystrybucja. 3. Redakcja końcowa dokumentów. Zatwierdzenie przez Komisję ostatecznej wersji "Raportu z inwentaryzacji stanu zastanego Zamku Piastowskiego w Jaworze". 4. Sformułowanie i uchwalenie wniosków do zarządcy. Przyjęcie oficjalnych dezyderatów i wniosków Komisji sugerujących zarządcy obiektu przeprowadzenie konkretnych prac remontowych i zabezpieczających, ułożonych według priorytetów. Przekazanie dokumentów do Burmistrza Miasta Jawora oraz zarządcy. 5. Sprawozdanie z działalności. Przygotowanie rocznego sprawozdania z prac Doraźnej Komisji ds. rewitalizacji Zamku Piastowskiego i przedstawienie go na sesji Rady Miejskiej w Jaworze. UWAGA! W każdym posiedzeniu komisji znajduje się punkt „Wolne wnioski i informacje”. Plan pracy Komisji jest planem otwartym z możliwością zgłaszania nowych tematów w zależności od potrzeb. |

Przewodniczący

Ds. Rewitalizacji Zamku Piastowskiego w Jaworze

/-/ Paweł Sawicki